| АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| от___16.10.2019__ №__2929__ г. Верхняя Салда |  |  |

Об утверждении муниципальной программы

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском

городском округе»

Во исполнение постановления администрации Верхнесалдинского городского округа от 14.08.2019 № 2374 «Об утверждении перечня муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, подлежащих разработке в 2019 году», руководствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Верхнесалдинского городского округа  от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.15 № 2697, от 28.09.2018 № 2594), решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3052 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе до 2021 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского городского округа от 30.12.2015 № 3870,                      от 04.02.2016 № 446, от 29.02.2016 № 787, от 11.05.2016 № 1604, от 05.07.2016 № 2159, от 14.10.2016 № 3364, от 07.02.2017 № 479)  с 01 января 2020 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа              http://www.v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свои действия на отношения, возникающие с 01 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации городского округа Н.С. Зыкова.

| Глава Верхнесалдинского городского округа | М.В. Савченко |
| --- | --- |

## УТВЕРЖДЕНА

## постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

## от _16.10.2019__ № ___2929___

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

## Муниципальная программа

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

## Верхнесалдинский городской округ

## 2019

## ПАСПОРТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Верхнесалдинского городского округа |
| --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2030 годы |
| Цели и задачи программы | Цели программы: 1) повышение доступности и качества предоставления услуг населению городского округа в сфере образования. 2) реализация потребностей населения городского округа в получении медицинских услуг. 3) повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности. Задачи программы: 1) создание развитой и современной сети образовательных учреждений, позволяющей обеспечить доступность и высокое качество обучения; 2) создание условий для строительства медицинских учреждений на территории городского округа 3) увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, создание комфортных условий для занятий спортом |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Строительство объектов образования». Подпрограмма 2. «Строительство объектов здравоохранения». Подпрограмма 3. «Строительство объектов физической культуры, спорта и туризма» |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | Ввод мест в дошкольных образовательных организациях. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. 4.Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу и находящихся в очереди на получение услуги в текущем году; 5. Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного первичной медицинской помощью. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Салда в возрасте 3 - 79 лет |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | Всего: 2307830,00 тыс. руб., из них : 2020 год – 185380,00 тыс. руб. 2021 год – 581030,00 тыс. руб. 2022 год – 497500,00 тыс. руб. 2023 год – 584200,00 тыс. руб. 2024 год – 300000,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 14520,00 тыс. руб. 2027 год – 48400,00 тыс. руб. 2028 год – 48400,00 тыс. руб. 2029 год –48400,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 167500,00 тыс. руб., из них 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 167500,00 тыс. руб. 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб., областной бюджет – 1488150,00 тыс. руб., из них 2020 год – 6500,00 тыс. руб. 2021 год – 261200,00 тыс. руб. 2022 год – 405750,00 тыс. руб. 2023 год – 442100,00 тыс. руб. 2024 год – 300000,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 24200,00 тыс. руб. 2028 год – 24200,00 тыс. руб. 2029 год – 24200,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб., местный бюджет – 340150,00 тыс. руб., из них 2020 год – 6500,00 тыс. руб. 2021 год – 27200,00 тыс. руб. 2022 год – 91750,00 тыс. руб. 2023 год – 142100,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб. 2027 год – 24200,00 тыс. руб. 2028 год – 24200,00 тыс. руб. 2029 год – 24200,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб., Внебюджетные источники – 312030,00 тыс. руб., из них 2020 год – 172380,00 тыс. руб. 2021 год – 125130,00 тыс. руб. 2022 год – 0,00 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 14520,00 тыс. руб. 2027 год – 0,00 тыс. руб. 2028 год – 0,00 тыс. руб. 2029 год – 0,00 тыс. руб. 2030 год – 0,00 тыс. руб. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | Официальный сайт городского округа http://www. v-salda.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ проблемы, на решение которой направлена программа «Строительство объектов социальной сферы                      в Верхнесалдинском городском округе»

1. Цели и задачи сформированы с учетом целевых ориентиров и задач развития Верхнесалдинского городского округа на среднесрочную перспективу. Решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в частности с использованием имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, в том числе создаваемого при строительстве (реконструкции) объектов муниципальной собственности.

2. Основная проблема, на которую направлена муниципальная программа характеризуется недостатком объектов, предназначенных для реализации потребностей населения в сфере образования, здравоохранения, а также в сфере спортивно-досуговой направленности.

3. Анализ состояния системы здравоохранения показывает, что большинство зданий, в которых располагаются медицинские учреждения, построены в 50–80-х годах XX века и имеют средний износ зданий 50–80%),                  в связи с чем нуждаются, как минимум, в капитальном ремонте, исключение составляет здание роддома, построенное в 2011 году.

4. В рамках реализации программы запланировано строительство амбулаторно-поликлинического комплекса. Это позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению, и как следствие – увеличить продолжительность жизни населения Верхнесалдинского городского округа.

5. Система общего образования Верхнесалдинского городского округа представлена 43 образовательными организациями, в том числе:

22 организации дошкольного образования,

10 организаций общего образования.

Основной проблемой системы общего образования Верхнесалдинского городского округа на сегодняшний день является обучение детей                                      в образовательных организациях во вторую смену (в частности школы № 2                       и  № 14).

Кроме того, привлечение новых трудовых ресурсов под реализацию проектов ОЭЗ «Титановая долина», создание условий для закрепления молодежи на территории городского округа и как следствие - всплеск рождаемости.

Поэтому в рамках программы планируется реализация мероприятий по ликвидации двухсменного обучения, а также увеличение количества мест                         в детских садах.

Важным мероприятием по развитию научно-технического потенциала молодежи должно стать создание современной инновационной площадки интеллектуального развития и досуга – детского технопарка «Кванториум».

6. Развитие сферы физической культуры и спорта в Верхнесалдинском городском округе осуществляется по двум основным направлениям: популяризация здорового образа жизни среди молодежи и поддержка спорта высших достижений. Комплексность данного подхода позволяет увеличивать охват занимающихся физической культурой и спортом, формировать положительное отношение населения к здоровому образу жизни. Большое внимание уделяется развитию физкультурно-оздоровительного движения, массовых видов спорта, детско-юношеского спорта, а также физкультуры для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, в связи с чем доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, неуклонно возрастает                         и в 2017 году оценивалась на уровне 35,6 % от общей численности населения.

Учитывая, что инфраструктура физической культуры и спорта                                в Верхнесалдинском городском округе включает 113 спортивных сооружений единовременной пропускной способностью 2 686 человек, проявляется необходимость в увеличении количества объектов, направленных на реализацию данных потребностей населения.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в ближайшие годы необходимо: развивать инфраструктуру сферы физической культуры и спорта; обеспечивать организацию официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории Верхнесалдинского городского округа; совершенствовать системы спортивных и физкультурных мероприятий.

7. При реализации Программы могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением программных мероприятий, Способами ограничения указанных рисков являются: осуществление постоянного мониторинга реализации программных мероприятий, своевременная корректировка мероприятий и показателей Программы, перераспределение финансовых ресурсов с учетом приоритетности мероприятий и в зависимости от темпов достижения поставленных целей, распределение функций, полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

8. Цели, задачи и целевые показатели реализации программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе» приведены в приложении № 1 к Программе.

9. Методика расчета целевых показателей приведена в приложении                         к Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

10. План мероприятий по выполнению Программы приведен                                в приложении № 2 к муниципальной программе.

11. Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются отдел по социальной сфере и культуре администрации городского округа администрации Верхнесалдинского городского округа, Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа.

12. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляют текущую реализацию мероприятий муниципальной программы;

2) осуществляют мониторинг реализации муниципальной программы;

2) обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных муниципальной программой, утвержденных значений целевых показателей.

3) обеспечивает предоставление документации, необходимой для осуществления муниципальных заказов на приобретение товаров, работ, услуг;

4) осуществляют взаимодействие с профильными министерствами Свердловской области по вопросам получения субсидий из областного бюджета бюджетом городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы, направленных на достижение поставленных целей, а также сбор, обобщение и анализ отчетности о выполнении мероприятий;

5) обеспечивают эффективное использование средств бюджета городского округа, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

6) формирует отчеты о реализации муниципальной программы;

7) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджета городского округа, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

8) осуществляет функции муниципального заказчика товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации муниципальной программы.

13. Общий контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляет Начальник Управления архитектуры, градостроительства и землепользования администрации городского округа.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от _16.10.2019_№ ____2929 ___ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы | Источник значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | 1. | Подпрограмма 1. «Строительство объектов образования» |
| 2. | 1.1. | Цель 1. Повышение доступности и качества предоставления услуг населению городского округа в сфере образование |
| 3. | 1.1.1. | Задача 1. Создание развитой и современной сети образовательных учреждений, позволяющей обеспечить доступность и высокое качество обучения |
| 4. | 1.1.1.1 | Ввод мест в дошкольных образовательных организациях | Ед. | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | Комплексная программа «Развитие Верхнесалдинского городского округа» на 2019-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 439-ПП (далее – Комплексная Программа |
| 5. | 1.1.1. 2. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | % | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комплексная Программа |
| 6. | 1.1.1. 3. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Комплексная Программа, Стратегия развития городского округа |
| 7. | 1.1.1. 4. | Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу и находящихся в очереди на получение услуги в текущем году | % | 94,02 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Комплексная Программа, Стратегия развития городского округа |
| 8. | 2. | Подпрограмма 2. «Строительство объектов здравоохранения» |
| 9. | 2.1. | Цель 2. Реализация потребностей населения городского округа в получении медицинских услуг |
| 10. | 2.1.1. | Задача 2. Создание условий для строительства медицинских учреждений на территории городского округа |
| 11. | 2.1.1.1. | Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного первичной медицинской помощью | % | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комплексная Программа, Стратегия развития городского округа |
| 12. | 3. | Подпрограмма 3. «Строительство объектов физической культуры, спорта и туризма» |
| 13. | 3.1. | Цель 3. Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности. |
| 14. | 3.1.1. | Задача 3. Увеличение числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, создание комфортных условий для занятий спортом |
| 15. | 3.1.1.1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Верхняя Салда в возрасте 3 - 79 лет | % | 37,4 | 38,4 | 40,0 | 40,3 | 40,4 | 40,5 | 40,6 | 40,8 | 41,2 | 41,5 | 42,1 | Комплексная Программа, Стратегия развития городского округа |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от __16.10.2019__№ ___2929___ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

реализации муниципальной программы

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

| № строки | Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Всего по программе, в том числе | 2307830,00 | 185380,00 | 581030,00 | 497500,00 | 584200,00 | 300000,00 | 0,00 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 167500,00 | 0,00 | 167500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | областной бюджет | 1488150,00 | 6500,00 | 261200,00 | 405750,00 | 442100,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 4. | местный бюджет | 340150,00 | 6500,00 | 27200,00 | 91750,00 | 142100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 312030,00 | 172380,00 | 125130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | Капитальные вложения | 2307830,00 | 185380,00 | 581030,00 | 497500,00 | 584200,00 | 300000,00 | 0,00 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 167500,00 | 0,00 | 167500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | областной бюджет | 1488150,00 | 6500,00 | 261200,00 | 405750,00 | 442100,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 9. | местный бюджет | 340150,00 | 6500,00 | 27200,00 | 91750,00 | 142100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 312030,00 | 172380,00 | 125130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | Подпрограмма 1. «Строительство объектов образования» |
| 12. | Всего по подпрограмме 1, в том числе | 960830,00 | 28380,00 | 326030,00 | 162500,00 | 284200,00 | 0,0 | 0,0 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |  |
| 13. | федеральный бюджет | 167500,00 | 0,00 | 167500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | областной бюджет | 319150,00 | 6500,00 | 16700,00 | 81250,00 | 142100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 15. | местный бюджет | 319150,00 | 6500,00 | 16700,00 | 81250,00 | 142100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 16. | внебюджетные источники | 155030,00 | 15380,0 | 125130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | Капитальные вложения |
| 18. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 960830,00 | 28380,00 | 326030,00 | 162500,00 | 284200,00 | 0,0 | 0,0 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |  |
| 19. | федеральный бюджет | 167500,00 | 0,00 | 167500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | областной бюджет | 319150,00 | 6500,00 | 16700,00 | 81250,00 | 142100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 21. | местный бюджет | 319150,00 | 6500,00 | 16700,00 | 81250,00 | 142100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 22. | внебюджетные источники | 155030,00 | 15380,0 | 125130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | 1.2.. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 24. | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 960830,00 | 28380,00 | 326030,00 | 162500,00 | 284200,00 | 0,0 | 0,0 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |  |
| 25. | федеральный бюджет | 167500,00 | 0,00 | 167500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | областной бюджет | 319150,00 | 6500,00 | 16700,00 | 81250,00 | 142100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 27. | местный бюджет | 319150,00 | 6500,00 | 16700,00 | 81250,00 | 142100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 28. | внебюджетные источники | 155030,00 | 15380,0 | 125130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | Мероприятие 1. Строительство детского сада на 220 мест всего, из них: | 159720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 | 1.1.1.1 |
| 30. | федеральный бюджет... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 31. | областной бюджет | 72600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 32. | местный бюджет | 72600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |  |
| 33. | внебюджетные источники | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 34. | Мероприятие 2. Перепрофилирование здания детской поликлиники под детский сад на 136 мест, всего, из них: | 44880,00 | 4080,00 | 20400,00 | 20400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1 1.1.1.4 |
| 35. | федеральный бюджет... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | областной бюджет | 20400,00 | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | местный бюджет | 20400,00 | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | внебюджетные источники | 4080,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | Мероприятие 3. Строительство пристроев в общеобразовательных организациях (550 мест), всего, из них: | 468930,00 | 0,00 | 42630,00 | 142100,00 | 284200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.2 |
| 40 | федеральный бюджет... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | областной бюджет | 213150,00 | 0,00 | 0,00 | 71050,00 | 142100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | местный бюджет | 213150,00 | 0,00 | 0,00 | 71050,00 | 142100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43. | внебюджетные источники | 42630,00 | 0,00 | 42630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 44. | Мероприятие 4. Создание детского технопарка кванториум всего, из них: | 260 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.3 |
| 45. | федеральный бюджет... | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 46. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 47. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | внебюджетные источники | 92 500,00 | 10 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 49. | Мероприятие 5. Строительство закрытого стадиона на территории МАОУ СОШ № 14 всего из них: | 27 300,00 | 14 300,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1.1 |
| 50. | федеральный бюджет... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | областной бюджет | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | местный бюджет | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53. | внебюджетные источники | 1300,0 0 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | Подпрограмма 2. «Строительство объектов здравоохранения» |
| 55. | Всего по подпрограмме 2, в том числе | 1230000,00 | 110000,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | областной бюджет | 1120000,00 | 0,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | внебюджетные источники | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | 2.1. Капитальные вложения |
| 61. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1230000,00 | 110000,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 62. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 63. | областной бюджет | 1120000,00 | 0,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 64. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 65. | внебюджетные источники | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 66. | 2.2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 67. | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 1230000,00 | 110000,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 68. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 69. | областной бюджет | 1120000,00 | 0,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 70. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 71. | внебюджетные источники | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 72. | Мероприятие 6. Строительство амбулаторно- поликлинического комплекса, всего из них: | 1230000,00 | 110000,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.1 |
| 73. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 74. | областной бюджет | 1120000,00 | 0,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 75. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 76. | внебюджетные источники | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 77. | Подпрограмма 3. Строительство объектов физической культуры, спорта и туризма |
| 78. | Всего по подпрограмме 3, в том числе | 117000,00 | 47000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 79. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 80. | областной бюджет | 49000,00 | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 81. | местный бюджет | 21000,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 82. | внебюджетные источники | 47000,00 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 83. | Капитальные вложения |
| 84. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 117000,00 | 47000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 86. | областной бюджет | 49000,00 | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 87. | местный бюджет | 21000,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 88. | внебюджетные источники | 47000,00 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 89. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 90. | Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 117000,00 | 47000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 91. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 92. | областной бюджет | 49000,00 | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 93. | местный бюджет | 21000,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 94. | внебюджетные источники | 47000,00 | 47000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 95. | Мероприятие 7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, всего, из них: | 77000,00 | 7000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1.1 |
| 96. | федеральный бюджет... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 97. | областной бюджет | 49000,00 | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 98. | местный бюджет | 21000,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 99. | внебюджетные источники | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 100. | Мероприятие 8. Строительство спортивного многофункционального центра «Дружба», всего, из них: | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1.1 |
| 101. | федеральный бюджет... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 102. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 103. | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 104. | внебюджетные источники | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа от __16.10.2019_№ ___2929 ___ «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

Перечень

объектов капитального строительства

(реконструкции) для бюджетных инвестиций

муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

| № строки | Наименование объекта капитального строительства (реконструкции)/ Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства (реконструкции) | Адрес объекта капитального строительства (реконструкции) | Форма собственности | Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: | Сроки строительства (реконструкции) (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) | Объемы финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) | в ценах соответствующих лет реализации проекта | начало | ввод (завершение) | всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| Подпрограмма 1. «Строительство объектов образования» |
| 1. | Объект 1 Строительство детского сада на 220 мест | г. Верхняя Салда | Муниципальная | 159720,00 | 159720,00 | 2026 | 2029 | 159720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |
| 2. | Всего по объекту 1 в том числе |  |  | 159720,00 | 159720,00 |  |  | 159720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 48400,00 | 48400,00 | 48400,00 | 0,00 |
| 3. | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | областной бюджет |  |  | 72600,00 | 72600,00 |  |  | 72600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |
| 5. | местный бюджет |  |  | 72600,00 | 72600,00 |  |  | 72600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24200,00 | 24200,00 | 24200,00 | 0,00 |
| 6. | внебюджетные источники... |  |  | 14520,00 | 14520,00 |  |  | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 14520,00 | 14520,00 | 2026 | 2026 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14520,00 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | внебюджетные источники |  |  | 14520,00 | 14520,00 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14520,00 | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Объект 2 Перепрофилирование здания детской поликлиники под детский сад на 136 мест | г. Верхняя Салда, Энгельса, д. 97, корп. 3. | Муниципальная | 44880,00 | 44880,00 | 2020 | 2022 | 44880,00 | 4080,00 | 20400,00 | 20400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Всего по объекту 2 в том числе |  |  | 44880,00 | 44880,00 |  |  | 44880,00 | 4080,00 | 20400,00 | 20400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | областной бюджет |  |  | 20400,00 | 20400,00 |  |  | 20400,00 | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | местный бюджет |  |  | 20400,00 | 20400,00 |  |  | 20400,00 | 0,00 | 10200,00 | 10200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | внебюджетные источники... |  |  | 4080,00 | 4080,00 |  |  | 4080,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 4080,00 | 4080,00 | 2020 | 2020 | Х | 4080,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | внебюджетные источники |  |  | 4080,00 | 4080,00 |  |  | Х | 4080,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Объект 3 Строительство пристроев в общеобразовательных организациях (550 мест) | г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 40 (школа № 14); г. Верхняя Салда, ул. Энгельса 87/2 (школа № 2) | Муниципальная | 468930,00 | 468930,00 | 2021 | 2023 | 468930,00 | 0,00 | 42630,00 | 142100,00 | 284200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Всего по объекту 3 в том числе |  |  | 468930,00 | 468930,00 |  |  | 468930,00 | 0,00 | 42630,00 | 142100,00 | 284200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. . | областной бюджет |  |  | 213150,00 | 213150,00 |  |  | 213150,00 | 0,00 | 0,00 | 71050,00 | 142100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | местный бюджет |  |  | 213150,00 | 213150,00 |  |  | 213150,00 | 0,00 | 0,00 | 71050,00 | 142100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | внебюджетные источники... |  |  | 42630,00 | 42630,00 |  |  | 42630,00 | 0,00 | 42630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 42630,00 | 42630,00 | 2021 | 2021 | Х | Х | 42630,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | внебюджетные источники |  |  | 42630,00 | 42630,00 |  |  | Х | Х | 42630,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Объект 4 Создание детского технопарка кванториум | г. Верхняя | Муниципальная | 260 000,00 | 260 000,00 | 2020 | 2021 | 260 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Всего по объекту 4 в том числе |  |  | 260 000,00 | 260 000,00 |  |  | 260 000,00 | 10 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | федеральный бюджет |  |  | 167 500,00 | 167 500,00 |  |  | 167 500,00 | 0,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | областной бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | местный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | внебюджетные источники... |  |  | 92 500,00 | 92 500,00 |  |  | 92 500,00 | 10 000,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 2020 | 2020 | Х | 10 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | внебюджетные источники |  |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 2020 | 2020 | Х | 10 000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 33. | Объект 5. Строительство закрытого стадиона на территории МАОУ СОШ № 14 | г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, д № 40 | Муниципальная | 27300,00 | 27300,00 | 2020 | 2021 | 27300,00 | 14300,00 | 13000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34. | Всего по объекту 5 в том числе |  |  | 27300,00 | 27300,00 |  |  | 27 300,00 | 14 300,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36. | областной бюджет |  |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37. | местный бюджет |  |  | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  | 13 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38. | внебюджетные источники |  |  | 1300,00 | 1300,00 |  |  | 1300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 1300,00 | 1300,00 |  |  | Х | 1300,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 40. | внебюджетные источники |  |  | 1300,00 | 1300,00 | 2020 | 2020 | 1300,00 | 1300,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Строительство объектов здравоохранения» |
| 1 | Объект 6. Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса | г. Верхняя Салда | Областная | 1230000,00 | 1230000,00 | 2020 | 2024 | 1230000,00 | 110000,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41. | Всего по объекту 1 в том числе |  |  | 1230000,00 | 1230000,00 |  |  | 1230000,00 | 110000,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43. | областной бюджет |  |  | 1120000,00 | 1120000,00 |  |  | 1120000,00 | 0,00 | 220000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44. | местный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45. | внебюджетные источники... |  |  | 110000,00 | 110000,00 |  |  | 110000,00 | 110000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 110000,00 | 110000,00 | 2020 | 2020 | Х | 110000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47. | внебюджетные источники |  |  | 110000,00 | 110000,00 | 2020 | 2020 | Х | 110000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 3. Строительство объектов физической культуры, спорта и туризма |
| 48. | Объект 7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса комплекса | г. Верхняя Салда, западнее дома № 75 по ул. Карла Маркса | Муниципальная | 77000,00 | 77000,00 | 2020 | 2022 | 77000,00 | 7000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49. | Всего по объекту 1 в том числе |  |  | 77000,00 | 77000,00 |  |  | 77000,00 | 7000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50. | федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51. | областной бюджет |  |  | 49000,00 | 49000,00 |  |  | 49000,00 | 0,00 | 24500,00 | 24500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52. | местный бюджет |  |  | 21000,00 | 21000,00 |  |  | 21000,00 | 0,00 | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53. | внебюджетные источники... |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  | 7000,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 7000,00 | 7000,00 | 2020 | 2020 | Х | 7000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 55. | внебюджетные источники |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  | Х | 7000,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 56. | Объект 8. спортивного многофункционального центра «Дружба» | Г. Верхняя Салда, перекресток улиц Энгельса/ Ленина | Частная | 40000,00 | 40000,00 | 2020 | 2020 | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57. | Всего по объекту 2 в том числе |  |  |  |  |  |  | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59. | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60. | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61. | внебюджетные источники... |  |  |  |  |  |  | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | В том числе расходы на разработку и экспертизу проектно-сметной документации |  |  | 0,00 | 0,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 63. | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Приложение

## к муниципальной программе «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа

## от ___16.10.2019__№ ___2929___

«Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

Методика расчета

целевых показателей муниципальной программы

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

Целевой показатель «Ввод мест в дошкольных образовательных организациях»

Значение показателя определяется на основании информации Управления образования администрации Верхнесалдинского городского округа о количестве вводимых мест в дошкольных образовательных организациях Верхнесалдинского городского округа.

Целевой показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»

Значение данного целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

P= A/В *100, где

А- количество детей, занимающихся во вторую смену

В – общее количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Верхнесалдинского городского округа

Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием»

Значение данного целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

P= A/В *100, где

А- Количество детей, охваченных образованием

В – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет

Целевой показатель «Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольную       образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы  собственности, в общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу и находящихся в очереди на получение  услуги в текущем году»

Значение данного целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

P= A/В *100, где

А- Количество детей, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации

В – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих услугу и находящихся в очереди на получение  услуги в текущем год

Целевой показатель «Доля населения Верхнесалдинского городского округа, систематически  занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3–79 лет»

Значение данного целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

P= A/В *100, где

А- численность населения систематически  занимающегося физической культурой и спортом

В – общей численности населения Верхнесалдинского городского округа в возрасте 3–79 лет

Целевой показатель «Доля населения Верхнесалдинского городского округа, обеспеченного первичной медицинской помощью

Значение данного целевого показателя рассчитывается на основе ежегодных статистических данных численности населения Верхнесалдинского городского округа и фактических данных количества граждан, имеющих возможность получения первичной медико-санитарной помощи в медицинских организациях Верхнесалдинского городского округа.

Значение данного целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

P= A/В *100, где

А – число граждан, обеспеченных первичной медицинской помощью

В – численность населения Верхнесалдинского городского округа.

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах проведенного в период

с 02 октября 2019 года по 10 октября 2019 года

общественного обсуждения проекта

муниципальной программы

«Строительство объектов социальной сферы в Верхнесалдинском городском округе»

| № п/п | Отправитель замечаний/ предложений | Содержание замечаний/ предложений | Информация о принятии/отклонении замечаний/предложений | Причины отклонения замечаний/ предложений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Замечаний/предложений не поступало |