**План**

**мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, а также обеспечению безопасности дорожного движения**

**на 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименования мероприятия | Срок реализации мероприятия | Объем работ | | | Объем финансирования,  тыс. руб. | Подрядчик |
| Количество, ед. | Площадь, м2 | Протяженность, км. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Энгельса** | | | | | | | |
| 1. | Строительство автомобильной дороги в г. Верхняя Салда по ул. Энгельса (от ул. Энгельса, д. 48 до ул. Энгельса, д. 60 корп. 2) | 4 кв. 2017 |  | 3 346 | 0,438 | 21 805,7 тыс. руб.,  в том числе:  областной бюджет 20 996,0 тыс. руб.;  местный бюджет 809,7 тыс. руб. | ООО ДСК «Строймеханизация» |
|  | **ИТОГО** |  |  | 3346 | 0,438 | **6 503,1** |  |
| **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (установка остановочных площадок в г. Верхняя Салда) | 3 кв. 2017 | 9 | - | - | 1 200,0 | ООО «Самстрой-Урал» |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сабурова на участке от ул. Парковая до ул. Карла Маркса | 3 кв. 2017 | - | 5562 | 0,9 | 2 492,4 | ООО «Самстрой-Урал»  Работы выполнены |
| 3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке от дома № 59 по ул. Карла Либкнехта до дома № 126 по ул. Карла Либкнехта | 3 кв. 2017 | - | 4410 | 0,6 | 1 827,1 | ООО «Самстрой-Урал»  Работы выполнены |
| 4. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Маркса на участке от ул. Красноармейская до ул. Районная | 3-4 кв. 2017 | - | 22 230 | 3,4 | 13 802,5 в том числе:  областной бюджет  13 112,4 тыс. руб.;  местный бюджет  690,1 тыс. руб. | Проводится аукцион |
| 5. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Парковая | 3-4 кв. 2017 | - | 25 680 | 2,2 | 13 457,9 в том числе:  областной бюджет  12 337,0 тыс. руб.;  местный бюджет  1 120,9 тыс. руб. | Проводится подготовка конкурсной документации |
| 6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Карла Либкнехта на участке железнодорожного переезда | 3-4 кв. 2017 | - | 400 | 0,05 | 485,0 | Проводится подготовка конкурсной документации |
|  | **ИТОГО** |  | **9** | **5562** | **0,9** | **4 228,5** |  |
| **Обеспечение безопасности дорожного движения** | | | | | | | |
| 1. | Разметка проезжей части | 2-3 кв.2017 | 44,4 км./  2 428,6 м2 |  |  | 710,0 | ООО «Дороги Урала» |
| 2. | Установка и техническое обслуживание дорожных знаков | 2017 | 700 шт. (260) |  |  | 1 042,3 | ИП Шереметова Ю.А. |
| 3. | Техническое обслуживание светофорных объектов | 2017 | 7 объектов (70 светофоров) |  |  | 177,4 | ООО «Стройэнерго  комплект» |
| 4. | Установка светофоров Т.7 | 3 кв.2017 | 5 шт. |  |  | 400,0 | ООО «Микс» |
| 5. | Установка светофоров Т.7  (ул. Энгельса, 25, школа № 1) | 3 кв.2017 | 1 шт. |  |  | 100,0 | ООО «Стройэнерго  комплект» |
| 6. | Ремонт светофорного объекта на перекрестке ул. Парковая - ул. Сабурова | 3 кв.2017 | 1 шт. |  |  | 100,0 | ООО «Стройэнерго  комплект» |
|  | Установка искусственных неровностей  (ул. Энгельса, 25, школа № 1) | 3 кв.2017 | 2 шт. |  |  | 97,8 | ООО «Базовый Капитал ТехноСтрой» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **2 627,5** |  |
| **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | | | | |
| 1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров общего пользования и подходов к пешеходным переходам, автобусных остановок в г. Верхняя Салда | 2017 | - | очистка дорог -  722284 м2;  очистка тротуаров -  48023 м2;  ремонт асфальтобетонного покрытия - 4210 м2; восстановление профиля гравийно-щебеночных дорог - 41800 м2. | 106,6 | 17 328,7 | ООО «Самстрой -Урал» |
| 2. | Очистка дорог от снега в  д. Северная, д. Никитино | 2017 | - | 25 761 м2 | 18,1 | 275,5 | ООО ТСК «АраксСтройГрупп» |
| 3. | Очистка дорог от снега в д. Нелоба | 2017 | - | 12 215 м2 | 1,7 | 43,0 | ИП Панков М.Ф. |
| 4. | Очистка дорог от снега п. Ива | 2017 | - | 9 887 м2 | 2,2 | 35,4 | МУП «Гор.УЖКХ» |
| 5. | Очистка дорог от снега в  п. Басьяновский, п. Тагильский  п. Перегрузочная, п. Песчаный карьер, п. Ежевичный, п. Бобровка, до населенных пунктов д. Малыгино и п. Бобровка | 2017 | - | 228 864 м2 | 44,5 | 803,6 | ИП Панков М.Ф. |
| 6. | Зимнее содержание подъездной автомобильной дороги к п. Свободный (от 32 км автодороги г. Нижний Тагил - г. Верхняя Салда до железнодорожного переезда ст. Ива) | 2017 | - | 16 170 м2 | 2,7 | 256,9 | ООО ТСК «АраксСтройГрупп» |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **18 743,1** |  |